[image: image1.jpg]F|H|<



Gruppe Mühlespiel 
[ SW-Engineeering]


Ib03





Protokoll vom 29. März 2005
Traktanden:

Entscheid über Projekt-Thema




Bauteil-Organisation
Nach den Diskussionen vom letzten Labor-Nachmittag werden die beiden Projekte „Webcam“ und „Mühle“ evaluiert. Eine Entscheidungs-Matrix soll zur Lösung führen:

	Entscheidungsmatrix
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kriterien
	Webcam
	 
	 
	Mühlespiel
	 
	 

	Technische Machbarkeit
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	1
	2

	Zeitliche Machbarkeit/Aufwand
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	2
	2

	Kosten
	1
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2

	Verfügbarkeit Teile
	1
	3
	3
	3
	1
	3
	2
	2

	Motivation
	1
	3
	3
	1
	3
	2
	1
	3

	Präsentationseffekt/Originalität
	1
	1
	2
	1
	3
	3
	3
	3

	Nutzen
	2
	2
	3
	2
	1
	1
	1
	2

	Lerneffekt
	2
	3
	3
	2
	3
	3
	2
	3

	sinnvolle Komplexität
	2
	3
	3
	1
	1
	2
	2
	2

	Anwendung Seng
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	3

	Wiederverwertbarkeit
	1
	1
	2
	2
	3
	2
	2
	2

	Ausbaufähigkeit
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	3
	2

	Total
	95
	
	
	
	102
	
	
	

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	Punkte 0-3
	
	
	
	
	 
	
	
	

	0 = trifft überhaupt nicht zu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	1 = trifft eher nicht zu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	2 = trifft eher zu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	3 = trifft sehr genau zu
	
	
	
	
	 
	
	
	


Bemerkungen:

· Auf eine Gewichtung der Kriterien wurde bewusst verzichtet.

· Pro Kriterium konnten zwischen 0 und 3 Punkten vergeben werden.

· Jedes Gruppenmitglied hat seine Punkte im Geheimen vergeben.

Aufgrund der Entscheidungsmatrix fällt die Gruppe den Entscheid, ein elektronisches Mühlespiel zu realisieren.
Für die Organisation der Bauteile fragen wir Herrn Huber um Rat. Er rät uns zu qualitativ hochwertigen Komponenten von Isel (www.de.isel.com). Die Preise für die Bauteile liegen jedoch eher im hohen Preissektor. Die Gruppe beschliesst alternativ bei Conrad nach vergleichbaren Komponenten zu suchen. Als Resultat des Labornachmittags kam ein zusammengestellter Warenkorb heraus, den wir von Herrn Huber auf den nächsten Labornachmittag einschätzen lassen wollten.
Protokoll
[ 1/2 ]
29.03.2005

